# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на выполнение в 2023 году работ по разработке плагина "Поршень" для системы автоматизированного проектирования Компас-3D**

# СОДЕРЖАНИЕ

1. [ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 4](#_bookmark0)
   1. [Полное наименование автоматизированной системы и ее условное](#_bookmark1) [обозначение 4](#_bookmark1)
   2. [Наименование заказчика 4](#_bookmark2)
   3. [Перечень документов, на основании которых создается АС 4](#_bookmark3)
   4. [Плановые сроки начала и окончания работ по созданию АС 5](#_bookmark4)
2. [ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ](#_bookmark5) [СИСТЕМЫ 5](#_bookmark5)
   1. [Цели создания АС 5](#_bookmark6)
   2. [Назначение АС 5](#_bookmark7)
3. [ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ 7](#_bookmark8)
   1. [Требования к структуре АС в целом 7](#_bookmark9)
      1. [Требования к структуре и функционированию системы 7](#_bookmark10)
      2. [Требования к численности и квалификации персонала системы 8](#_bookmark11)
      3. [Показатели назначения 8](#_bookmark12)
      4. [Требования к надежности 8](#_bookmark13)
      5. [Требования к безопасности 8](#_bookmark14)
      6. [Требования к эргономике и технической эстетике 9](#_bookmark15)
      7. [Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту](#_bookmark16) [и хранению компонентов системы 9](#_bookmark16)
      8. [Требования к защите информации от несанкционированного](#_bookmark17) [доступа 13](#_bookmark17)
      9. [Требования по сохранности информации при авариях 9](#_bookmark18)
      10. [Требования к защите от влияния внешних воздействий 10](#_bookmark19)
      11. [Требования к патентной чистоте 10](#_bookmark20)
      12. [Требования по стандартизации и унификации 10](#_bookmark21)
   2. [Требования к функциям (задачам), выполняемым АС 10](#_bookmark22)
      1. [Перечень функций, задач или их комплексов 10](#_bookmark23)
   3. [Требования к видам обеспечения АС 10](#_bookmark24)
      1. [Требования к математическому обеспечению системы 10](#_bookmark25)
      2. [Требования к информационному обеспечению системы 11](#_bookmark26)
      3. [Требования к лингвистическому обеспечению системы 11](#_bookmark27)
      4. [Требования к программному обеспечению системы 11](#_bookmark28)
      5. [Требования к техническому обеспечению системы 11](#_bookmark29)
      6. [Требования к метрологическому обеспечению 12](#_bookmark30)
      7. [Требования к организационному обеспечению 12](#_bookmark31)
   4. [Общие технические требования к АС 12](#_bookmark32)
4. [СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ](#_bookmark33) [АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 13](#_bookmark33)
5. [ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 14](#_bookmark34)
   1. [Порядок организации разработки АС 14](#_bookmark35)
   2. [Перечень документов и исходных данных для разработки АС 14](#_bookmark36)
   3. [Перечень документов, предъявляемых по окончании соответствующих](#_bookmark37) [этапов работ 15](#_bookmark37)
6. [ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ](#_bookmark38) [СИСТЕМЫ 15](#_bookmark38)
   1. [Виды, состав и методы испытаний АС и ее составных частей 15](#_bookmark39)
   2. [Общие требования к приёмке работ по стадиям 15](#_bookmark40)
7. [ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ 16](#_bookmark41)
   1. [Перечень подлежащих разработке документов 16](#_bookmark42)
   2. [Вид представления и количество документов 16](#_bookmark43)
   3. [Требования по использованию ЕСКД и ЕСПД при разработке](#_bookmark44) [документов 16](#_bookmark44)
8. [ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ 17](#_bookmark45)

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

# Полное наименование автоматизированной системы и ее условное обозначение

Разработка плагина "Поршень" для системы автоматизированного проектирования (САПР) Компас-3D.

# Наименование заказчика

Заказчиком работ является: кандидат технических наук, доцент кафедры компьютерных систем в управлении и проектировании (КСУП) Калентьев Алексей Анатольевич.

Адрес заказчика: 634045 Томская область Томск ул. Красноармейская 147 СБИ, офис 210.

# Перечень документов, на основании которых создается АС

Выполняемая работа и оформление её результатов должны отвечать требованиям нормативно-правовых актов, а также соответствующих государственных стандартов из числа Комплекса стандартов на автоматизированные системы:

* + - ГОСТ 34.602-2020 “Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы”;
    - ОС ТУСУР 01-2021 “Образовательный стандарт ВУЗа. Работы студенческие по направлениям подготовки и специальностям технического профиля. Общие требования и правила оформления”;
    - ОК 012-93 “Общероссийский классификатор изделий и конструкторских документов (классификатор ЕСКД)”;
    - ГОСТ 19.103-77 “Единая система конструкторской документации. Обозначения программ и программных документов”.

# Плановые сроки начала и окончания работ по созданию АС

Плановый срок начала работ: с 23 сентября 2023 года.

Плановый срок окончания работ: не позднее окончания семестра

# ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

# Цели создания АС

Целями выполнения работ по разработке плагина "Поршень" для САПР Компас-3D является автоматизация построения заборов.

# Назначение АС

Назначение разрабатываемого плагина обусловлено быстрым моделированием заборов разных типов. Благодаря данному расширению, инженеры и механики могут наглядно рассмотреть спроектированную модель, при необходимости перестроить под необходимые им параметры. На рисунке 2.1 представлена модель поршня.




Рисунок 2.1 — Модель поршня с размерами

# ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ

# Требования к структуре АС в целом

* + 1. Требования к структуре и функционированию системы

Система должна быть выполнена в одном из двух вариантов:

* В качестве встроенного плагина САПР “Компас-3D”, который запускается непосредственно из САПР.
* В качестве сторонней программы, способной запустить процесс программы “Компас-3D” для построения детали.

***Изменяемые параметры для плагина*** (также все обозначения показаны на рис. 2.1):

* Диаметр поршня D (0,03 – 0,05м);
* Общая длинна поршня L (0,3 – 0,1м);
* Диаметр поршневого пальца d1 (0,01 – 0,025м);
* Высота головки поршня l1 (0,015 – 0,025м);
* Расстояние между компрессионными кольцами S (0,01 – 0,03м);

АС должна иметь пользовательский интерфейс с возможностью изменения значений, представленных выше, и последующим построении объекта «Поршень» в САПР Компас-3D. В плагине должны проходить проверки значений, вводимых пользователем. Реализуемый плагин должен обеспечивать обработку ошибочных ситуаций, возникающих в процессе работы. При нажатии на кнопку «Построить» должна проходить проверка правильности ввода данных. Если данные некорректные, то должно высветиться окно с ошибкой построения и не будут применяться введенные параметры.

* + 1. Требования к численности и квалификации персонала системы

Дополнительные требования к численности и квалификации персонала системы не предъявляются.

* + 1. Показатели назначения

Разработанная система должна обеспечивать следующие показатели назначения:

* Время построения детали при учете уже запущенной программы САПР не должно превышать одной минуты;
* Система не должна позволять создавать детали с некорректно заданными параметрами (см. п. 3.1.1 “***Изменяемые параметры для плагина***”).
* Требования к аппаратной части и масштабированию для обеспечения перечисленных показателей должны быть определены на этапе технического проектирования.
  + 1. Требования к надежности

Дополнительные требования к надежности не предъявляются.

* + 1. Требования к безопасности

Дополнительные требования к безопасности плагина “Поршень” не предъявляются.

* + 1. Требования к эргономике и технической эстетике

Пользовательские интерфейсы для всех подсистем, разработанных в рамках создания системы должны быть выполнены в виде desktop- интерфейсов с помощью фреймворков WindowsForms, WPF или аналогичных им, позволяющих создавать пользовательские интерфейсы для ОС Windows 10 и выше.

Интерфейсы должны быть адаптированы под минимальную высоту экрана 1080 пикселя и ширину экрана 1920.

Элементы интерфейса должны отвечать рекомендациям по верстке интерфейсов desktop-приложений указанным в источнике [1].

* + 1. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы

Дополнительные требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы не предъявляются.

* + 1. Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Дополнительные требования к защите информации от несанкционированного доступа не предъявляются.

* + 1. Требования по сохранности информации при авариях

Дополнительные требования по сохранности информации при авариях не предъявляются.

* + 1. Требования к защите от влияния внешних воздействий

Дополнительные требования к защите от влияния внешних воздействий не предъявляются.

* + 1. Требования к патентной чистоте

Дополнительные требования к патентной чистоте не предъявляются.

* + 1. Требования по стандартизации и унификации

Разработка системы должна осуществляться в рамках рекомендаций по стандартизации Р 50-54-38-88 “Общесистемное ядро САПР машиностроительного применения. Общие требования”.

# Требования к функциям (задачам), выполняемым АС

3.2.1 Перечень функций, задач или их комплексов

Поршень - подвижная деталь поршневых машин (паровых машин, насосов, компрессоров и поршневых двигателей внутреннего сгорания), перекрывающая поперечное сечение её цилиндра и перемещающаяся вдоль его оси. В двигателях, силовых цилиндрах и прессах поршень передаёт давление рабочего тела (газа или жидкости) движущимся частям; в некоторых типах двигателей поршень выполняет также и газораспределительные функции.

В рамках задачи должен быть спроектирован и реализован механизм задания параметров с проверкой их корректности, а также разработана система взаимодействия с API САПР “Компас-3D”, производящая построение секции забора по заданным параметрам.

# Требования к видам обеспечения АС

* + 1. Требования к математическому обеспечению системы

Дополнительные требования к математическому обеспечению системы не предъявляются.

* + 1. Требования к информационному обеспечению системы

Дополнительные требования по информационному обеспечению системы не предъявляются.

* + 1. Требования к лингвистическому обеспечению системы

При разработке программы допускается использовать русский и английский языки, при этом не допускается использование обоих одновременно. При реализации сразу двух языков должна быть предусмотрена возможность переключения между ними.

* + 1. Требования к программному обеспечению системы

При выборе программного обеспечения необходимо отдавать предпочтение платформам разработки и библиотекам, распространяемым под лицензией MIT или аналогичным ей лицензиям, допускающим свободное использование в любом ПО и освобождающим использующих от любой оплаты. Версия САПР Компас-3D версии 2022.

Помимо этого, разработанная система должна работать на ПК с ОС Windows 10, MS Windows 8.1. и разрядностью х64 с NET Framework 4.7.2.

* + 1. Требования к техническому обеспечению системы
* ЦП 3 ГГц;
* 16 ГБ ОЗУ;
* место на диске — 40 ГБ;
* графический процессор с объемом памяти 2 ГБ, пропускной способностью 80 ГБ/с и поддержкой DirectX 11.
  + 1. Требования к метрологическому обеспечению

Дополнительные требования к метрологическому обеспечению не предъявляются.

* + 1. Требования к организационному обеспечению

Дополнительные требования к организационному обеспечению не предъявляются

# Общие технические требования к АС

Требования к общим техническим требованиям к АС не предъявляются.

# СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

Этапы проведения работ по разработке плагина "Поршень" для САПР Компас – 3D приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Этапы проведения работ по разработке плагина " Поршень" для САПР Компас – 3D

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап | Состав работ | Наименование документа | Обозначение | Разработан согласно | Сроки выполнения |
| 1 | Создание технического задания | Техническое задание | – | ГОСТ 34.602–2020 | Не позднее 30  сентября 2023 года |
| 2 | Создание проекта системы | Проект системы | – | ОС ТУСУР 01-2021 | Не позднее 15  октября 2023 года |
| 3 | Реализация плагина | Программный код | – | RSDN Magazine #1-  2004 | Не позднее 15  ноября 2023 года |
| Документ с тремя вариантами  дополнительной  функциональности  плагина для согласования |
| Модульные тесты |
| 4 | Доработка плагина  Создание  пояснительной записки | Программный код | – | RSDN Magazine #1-  2004  ОС ТУСУР 01-2021 | Не позднее 29  декабря 2023 года |
| Модульные тесты |
| Пояснительная записка |

# ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

# Порядок организации разработки АС

Работа по разработке АС организуется в удаленном формате с возможностью очного присутствия в рабочие часы и использовании для разработки ПК находящихся в распоряжении кафедры КСУП.

# Перечень документов и исходных данных для разработки АС

Для разработки плагина "Поршень" для САПР Компас – 3D нужны следующие документы:

* + - документация для языка программированию C#;
    - ГОСТ Р 53558-2009 «Автомобильные транспортные средства. Поршни алюминиевые двигателей»;

# Перечень документов, предъявляемых по окончании соответствующих этапов работ

По окончании соответствующих этапов работ должен быть предоставлен следующий перечень документов:

* + - документ технического задания;
    - документ проекта системы;
    - программный код;
    - пояснительная записка.

# ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

# Виды, состав и методы испытаний АС и ее составных частей

Испытания должны быть организованы и проведены в соответствии с

[2-3].

Должны быть проведены следующие виды испытаний:

* предварительные испытания;
* опытная эксплуатация (ОЭ);
* приёмочные испытания.

В предварительные испытания плагина входят следующие пункты:

* модульное тестирование логики;
* нагрузочное тестирование;
* ручное тестирование

В этап опытной эксплуатации входит ручное тестирование. В этап приемочного испытания входит ручное тестирование.

# Общие требования к приёмке работ по стадиям

Приёмка результатов работ осуществляется поэтапно в соответствии с календарным планом выполнения работ (п. 4).

В процессе приёмки работ должна быть осуществлена проверка системы на соответствие требованиям разработанных ТЗ.

Прочие требования и дефекты системы, выявленные на испытаниях и не относящиеся к требованиям, приведённым в разработанных частных технических заданиях, могут документироваться как желательные доработки.

Наличие желательных доработок не влияет на приёмку работ и процесс передачи системы в эксплуатацию.

Комплектность передаваемой отчётной документации подлежит проверке Заказчиком.

# ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

Отчётная документация должна передаваться Заказчику в электронном виде на русском языке. Вспомогательная документация (не указанная в качестве непосредственного результата работ) также передаётся только в электронном виде.

# Перечень подлежащих разработке документов

Документы «Проект системы» и «Пояснительная записка» должны разрабатываться согласно требованиям [4].

# Вид представления и количество документов

Нижеперечисленные документы к АС предоставляются в электронном виде в форматах *.docx* и *.pdf* по одному экземпляру каждый:

1. Техническое задание;
2. Проект системы;
3. Пояснительная записка;
4. Три варианта дополнительной функциональности на согласование.

# Требования по использованию ЕСКД и ЕСПД при разработке документов

Документы на Систему оформляют в соответствии с требованиями ОС ТУСУР-2021.

Общие требования:

* + - размер бумаги – А4. Допускается для размещения рисунков и таблиц использование листов формата А3 с подшивкой по короткой стороне листа;
    - шрифт – Times New Roman 14;
    - первая строка – отступ 1,25 см;
    - межстрочный интервал – полуторный;
    - выравнивание – по ширине;
    - перенос слов – автоматический
    - перенос слов из прописных букв – отменить.

# ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ

В настоящем документе использованы следующая литература и нормативные документы:

1. Новые технологии в программировании: учебное пособие / А. А. Калентьев, Д. В. Гарайс, А. Е. Горяинов — Томск: Эль Контент, 2014. — 176 с.
2. ГОСТ 34.603 «Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем»
3. ГОСТ 34.602 – 2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»;
4. ОС ТУСУР 01-2021 «Работы студенческие по направлениям подготовки и специальностям технического профиля. Общие требования и правила оформления от 25.11.2021»;
5. Рабочая программа дисциплины «Основы разработки САПР»;
6. Учебное пособие для студентов направления «Электроника и микроэлектроника» «Математические модели и САПР электронных приборов и устройств»;
7. Введение в UML от создателей языка [Текст]: руководство пользователя / Г. Буч, Д. Рамбо, И. Якобсон. - 2-е изд. - М.: ДМК Пресс, 2012.

- 494 с.: ил. - (Классика программирования). - Предм. указ.: с. 483-493. - ISBN 978-5-94074-644-7;

1. Ли. К. Основы САПР (CAD/CAM/CAE). – Спб.: «Питер», 2004. – 560с.